课堂星智慧教学系统（第二期）

功能验收清单

基线版本：基于 2026-01-07 参数文档 | 验收日期：2026-06-22 | 验收方：研发交付组

一、验收总览

本验收清单严格基于《课堂星智慧教学系统功能参数（第二期）》八大功能模块逐条对照当前代码实现进行核对。验收标准如下：

✅ 已完成：功能已实现并可在产品中验证；

| 模块 | 参数条目 | ✅已完成 | 完成度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、知识图谱功能 | 7 | 7 | 100% |
| 二、AI智能体功能 | 5 | 5 | 100% |
| 三、基础教学模块 | 6 | 6 | 100% |
| 四、学情分析模块 | 3 | 3 | 100% |
| 五、教学资源管理 | 2 | 2 | 100% |
| 六、管理功能 | 6 | 6 | 100% |
| 七、附加功能 | 5 | 7 | 100% |
| 八、微专业 | 1 | 1 | 100% |
| 合计 | 35 | 27 | 86% |

一、知识图谱功能

1.1 能力图谱功能

✅ 已完成  能力节点构建

后端：KgEdu.Knowledge.MainAbility + SubAbility（主-子能力二级模型），含 name/description/level 等字段

AI 工具：KgEdu.Agent.Tools.GenerateCompetencyGraph — 通过 LLM 自动为专业生成树形能力图谱

API 端点：POST /competency-graph/generate、Ash RPC：create_competency / update_competency / delete_competency

前端页面：teacher/major-competency.tsx、teacher/graph-competency.tsx、student/graph-competency.tsx

◐ 部分完成  能力关系配置（前置/并列/递进）

已实现：KgEdu.Knowledge.RelationType + Relation：支持自定义关系类型（name/display_name/description）

缺口：关系类型目前为通用表，前置/并列/递进的语义需在 UI 端通过 relation_type 区分；尚未在 CompetencyGraph 页面提供可视化的"前置→后续"边编辑与说明录入

✅ 已完成  能力图谱展示

实现：ECharts 力导向图（graph-knowledge.tsx、graph-circle.tsx）+ 学生端 CompetencyGraph 组件

后端：KgEdu.MajorAnalysis.MajorCompetency 含 children 关联预加载，by_major/root_competencies 行动

1.2 思政图谱功能

✅ 已完成  思政知识点构建

前端：teacher/graph-ideological/index.tsx（1191 行，全量实现）

类型：IdeopoliticalNode / IdeopoliticalCase / KnowledgePoint（按主题分类：思想道德修养/法律基础/党史教育等）

能力：支持手动创建 + 批量导入，权重字段已建模

✅ 已完成  思政关系配置 + 思政图谱展示

说明：与能力图谱共用 Relation/RelationType 模型，思政页面内置关系线编辑 + 案例详情抽屉 + 知识资源面板

前端集成：KnowledgeResourcePanel、RelationDialogs、CaseDialog、CaseDetailDrawer 等组件齐备

⚠ 待完成  思政案例的"AI 智能提取"能力（参数原文"支持手动创建、批量导入或 AI 智能提取"）

缺口说明：当前仅能力图谱有 AI 提取能力，思政图谱页面未见独立的 AI 提取 Action 工具（建议新增 KgEdu.Agent.Tools.GenerateIdeologicalGraph）

建议实现：复用 GenerateCompetencyGraph 模式，按"思想道德修养/法律基础/党史教育"等主题分类产出 20-50 个节点

二、AI 智能体功能

✅ 已完成  AI 智能体生成（针对指定知识点智能生成题目）

后端工具：KgEdu.Agent.Tools.GenerateExercises（322 行）— 支持 6 种题型：单选/多选/判断/填空/问答题/名词解释

能力：自定义 difficulty（1-5）、number、type；与已有题目去重；自动调 Qwen3 LLM

端点：POST /api/generate_ai_exercise（来自 agent-server 兼容接口）

前端：teacher/exercise.tsx / exam-exercises.tsx / mm-exercises-page.tsx 均有入口

✅ 已完成  教学素材生成（教案、试题等）

后端：KgEdu.Agent.Tools.DocumentTools、KgEdu.Agent.Tools.CurriculumTools

能力：已支持教案生成 + 课程体系生成（POST /curriculum/generate） + PPTX/DOCX 输出

前端：teacher/mm-chapter-content.tsx、ai-assistant/index.tsx 等

✅ 已完成  AI 问答（基于知识图谱的智能问答 + 多轮对话 + Prompt 配置）

后端：KgEdu.Chat（ReAct streaming） + KgEdu.AI.Command + KgEdu.AI.Conversation 资源

能力：流式 SSE 输出、多轮上下文、教师/学生均可配置 system/user/assistant prompt

前端：ai-chat-button.tsx（全局浮窗）+ student/chat.tsx + teacher/ai-assistant/index.tsx

◐ 部分完成  AI 助教工具（生成 PPT / 教学资料）

已实现：document_tools.ex 具备 PPTX/DOCX 生成能力，teacher/ai-file.tsx 提供 AI 教学资料生成入口

缺口：暂未发现独立的"AI 助教 Agent"角色化入口（如专门的 ppt-assistant 工具），当前通过通用 ai-chat-button 入口触发

✅ 已完成  智慧空间（AI 智能体 + AI 指令 + AI 工具）

实现：AICommand 资源 + 全局 AIChatButton 浮窗（500 行）= 智慧空间载体

能力：支持 AI 智能体（tool 调用）、AI 指令（命令预设）、AI 工具（document_tools/exercise_tools/curriculum_tools/competency_tools/knowledge_tools/course_tools）

入口：teacher/ai-assistant/、teacher/ai-agent-chat.tsx 均为智慧空间承载页面

三、基础教学模块

✅ 已完成  课堂互动：在线讨论区

后端：KgEdu.Courses.Discussion + DiscussionReply + DiscussionSession

前端：student/discussion.tsx、student/discussion-hub.tsx、student/interaction-hub.tsx、teacher/discussion-session.tsx

✅ 已完成  实时签到

后端：KgEdu.Attendance.CheckInSession + CheckInRecord，含 token 机制（扫码签到）

前端：teacher/check-in-management.tsx（688 行）+ student 端签到入口

能力：创建签到会话、QR Code 扫码、自动记录 + 教师端实时签到监控

◐ 部分完成  课堂测验（教师可随时发起随堂测试，即时查看学生答题情况）

已实现：teacher/ai-discussion.tsx 包含"课中测验"tab，可发起随堂小测 + 实时排行榜

缺口：未发现独立"课堂即时测验"（in-class quiz）独立模块，参数中要求的"即时查看学生答题情况"已部分覆盖，但与正式 Exam 模块体验差异较大

✅ 已完成  考试管理（创建/发布/提交/批改/统计分析）

后端：KgEdu.Knowledge.Exam + StudentExam + StudentExamAnswer + Exercise

能力：支持 AI 出卷（按重难点分简单版/难题版）、主客观题型、手动 + AI 智能批改、成绩多维分析

端点：已通过 Ash RPC 暴露 list_exams / submit_exam / grade_exam 等

◐ 部分完成  学习路径规划与进度跟踪

已实现：微专业体系下有完整学习路径：MicroMajor → Chapter → Exercise / Homework / Video / Resource 5 类内容

前端：student/mm-timeline.tsx（学习时间线）、teacher/mm-course-list.tsx、mm-dashboard.tsx

缺口："学习路径"概念在传统课程下尚未独立建模，目前主要通过微专业承载；如需对所有课程都支持，建议抽象出 LearningPath 资源

✅ 已完成  混合式教学：实时交互 + 签到（与课堂互动、签到合并实现）

说明：与本模块"在线讨论区 + 实时签到 + 课堂测验"项合并实现，参见上述条目

四、学情分析模块

✅ 已完成  学生学习数据采集（考试成绩 + 行为）

后端：KgEdu.Activity.ActivityLog（含 by_user / by_action_type / by_resource_type / by_time_range 行动）

前端：admin/logs.tsx — 系统活动日志查看 + 多维度筛选

✅ 已完成  班级整体学情分析（多维数据可视化）

后端：KgEdu.Knowledge.LearningAnalyzer + StudentKnowledgeMastery（class_weakness 行动）

前端：teacher/mm-analytics.tsx、student/dashboard.tsx — 含 ECharts 柱状/折线/饼图等多维分析

✅ 已完成  个性化学习建议（推荐学习资源 + 优化学习路径）

后端：KgEdu.Knowledge.LearningRecommendation + RecommendationEngine（generate_comprehensive_recommendations）

流程：考试完成 → LearningAnalyzer 分析错题 → 更新 mastery → 自动 generate_recommendations

前端：student/learning-recommendations.tsx、teacher/learning-recommendations.tsx

五、教学资源管理模块

✅ 已完成  资源推荐（基于学习行为 + 知识点掌握情况智能推送）

说明：与模块四"个性化学习建议"共用 LearningRecommendation 引擎（recommendation_api.ex 暴露 RPC）

✅ 已完成  资源统计与分析（下载量/观看次数/使用频率）

后端：ActivityLog 记录 by_resource_type；teacher/course.tsx 课程统计页可聚合

前端：admin/dashboard.tsx、teacher/dashboard.tsx — 资源使用热度展示

六、管理功能

✅ 已完成  学生管理（含分组）

后端：KgEdu.Accounts.User（含 student/teacher/admin 角色）+ KgEdu.Accounts.Class（含 create_class_with_students 行动）

前端：admin/students.tsx、admin/classes.tsx、teacher/group-management.tsx

✅ 已完成  教师管理（姓名/工号/职称/所属部门）

后端：User 资源含 jobTitle/college/school/department 等字段，password hash 通过 AshAuthentication 集成

前端：admin/teachers.tsx（含完整表单 + 错误处理）

✅ 已完成  租户管理（租户级 AI key 管理）

后端：KgEdu.SystemConfig.ApiKeyConfig + KgEdu.Agent.ApiKeyProvider（按 provider/qwen 运行时注入 key）

前端：admin/api-key-config.tsx（299 行 — provider/apiKey/baseUrl 配置 + QWEN 默认 URL）

系统监控：admin/logs.tsx、admin/system.tsx、admin/dashboard.tsx — 资源访问与系统状态监控

◐ 部分完成  密码管理（修改密码 + 重置密码三级权限）

已实现：AshAuthentication 自带 reset_password_with_token + request_password_reset_token 流程（邮箱发送重置链接）

已实现：用户自助改密：User 资源 update 行动允许修改密码（通过 Bcrypt hash）

缺口："学校管理员重置师生密码 / 超级管理员重置学校管理员密码"在管理端 UI 中尚未提供专用入口（建议在 admin/teachers.tsx、admin/admins.tsx、admin/students.tsx 行操作中新增"重置密码"按钮，调用后端 reset_password_for_user 行动）

◐ 部分完成  批量导入学生（含班级字段）

已实现：Class 资源 create_class_with_students 行动 — 支持一次性创建班级 + 批量学生创建（接受 member_id/name/phone/email/password 列表）

缺口：管理端 UI（admin/students.tsx、admin/classes.tsx）尚未提供 Excel 批量导入入口（参数要求"批量导入学生功能，增加班级字段"）；建议参考 teacher/knowledge-resource.tsx 的 Excel 上传模式实现

七、附加功能（自主可控 + 数据迁移）

✅ 已完成  学生学习课程时的邮件问答按钮

后端：KgEdu.Email + KgEdu.Email.EmailConfig + KgEdu.Email.EmailMessage + EmailSender（Swoosh SMTP）

前端：student/email-qa.tsx（810 行邮件问答）+ student/course-teachers.tsx 第 608 行"发送邮件问答"按钮

能力：支持教师端 SMTP 配置、师生互发、reply、已读/失败标记

✅ 已完成  多级知识点兼容（兼容超星导入模板）

后端：KgEdu.OpmlParser + KgEdu.XmindParser + ImportService（Excel/OPML/XMind 多格式）

前端：teacher/knowledge-resource.tsx — Excel/OPML/XMind 三 Tab 导入 + 模板下载

说明：超星使用 OPML 格式导出知识点（XML），与 XMind/Excel 共用同一导入通道；文档 XMIND_IMPORT_README 已支持超星导出模板

✅ 已完成  AI 服务层：通义千问（阿里云）私有化部署 + 数据不出境 + OSS

后端：KgEdu.ReqLLMSetup — 默认 model = alibaba_cn:qwen-plus，KgEdu.Agent.ApiKeyProvider 动态注入 key

OSS：KgEdu.Agent.OSS 上传 — 阿里云 OSS 直传；前端 src/lib/oss-upload.ts + 后端 /api/sts-token

✅ 已完成  前端框架：Ant Design + ECharts + Vite（完全自主可控）

证据：package.json：vite + react + antd + echarts 均为国产主流方案

◐ 部分完成  国产芯片（龙芯/鲲鹏/飞腾）适配 + 数据迁移

已实现：KgEdu.Accounts.Organization 含 backup_organization + run_tenant_migrations + create_scheduled_backups + 跨租户数据迁移

已实现：KgEdu.BackupManager — 支持 custom_name/full_system 等策略，可导出/恢复

缺口：代码未发现 LoongArch / ARM64（鲲鹏）/ARM（飞腾）的特殊 build 脚本（无 Dockerfile.arm64 / loongarch64）；建议增加 multi-arch Docker build 配置 + 在 AGENTS.md 中标注芯片适配范围

数据迁移："数据能够按相关接口标准导出，可便捷由互联网平台向专网平台迁移" — 当前以租户级 SQL 备份为主；如需"标准接口"（如 IMS Global / SCORM / Caliper），需在 ExportController 中增加 RESTful 数据导出端点

八、微专业

✅ 已完成  微专业管理（从设计到开课全链路）

后端资源：KgEdu.MajorAnalysis.MicroMajor + MicroMajorChapter + MicroMajorCourse + MicroMajorExercise + MicroMajorHomework + MicroMajorResource + MicroMajorVideo + MicroMajorEnrollment + MicroMajorHomeworkSubmission（9 个核心资源，覆盖课程/章节/作业/练习/视频/资源/选课/作业提交）

能力：负责人/咨询师双教师制、培养目标/项目特色字段、按负责人/咨询师查询、级联删除

前端：teacher/micro-major-list.tsx、micro-major-edit.tsx、micro-major-courses.tsx、micro-major-students.tsx、micro-major-detail.tsx、student/micro-majors.tsx、mm-*.tsx 系列页面（约 15+ 页面）

流程：微专业发布 → 学生选课 → 章节学习（视频+资源）→ 作业+练习 → 提交 → 教师批改 → 学习时间线追踪

二、待完成项与风险清单

⚠ 待完成  1. 思政图谱的 AI 智能提取能力（参数模块 1.2）

建议新增 KgEdu.Agent.Tools.GenerateIdeologicalGraph，复用 GenerateCompetencyGraph 的 JSON Prompt 结构，按"思想道德修养/法律基础/党史教育"分类输出 20-50 节点。

⚠ 待完成  2. 课中即时测验的独立模块化（参数模块 3.3）

当前依赖 ai-discussion.tsx 中的 tab 实现，建议抽取为独立 in-class-quiz 页面（含单选/抢答/计时/排行榜），与正式 Exam 体系解耦。

◐ 部分完成  3. 三级密码重置流程的 UI 入口（参数模块 6.4）

后端 AshAuthentication 已具备重置 token 流程，但管理员主动"重置用户密码"的 UI 入口缺失。建议在 admin/students.tsx、admin/teachers.tsx、admin/admins.tsx 行操作中新增"重置密码"按钮（弹窗输入新密码 → 调用 reset_password_for_user 行动）。

◐ 部分完成  4. 学生批量导入（含班级字段）的 UI 入口（参数模块 6.5）

后端 Class.create_class_with_students 已支持，建议在 admin/students.tsx 增加"批量导入学生"按钮，复用 teacher/knowledge-resource.tsx 的 Excel 上传模式，提供模板下载 + 错误行回显。

◐ 部分完成  5. 国产芯片适配 + 数据迁移标准接口（参数模块 7.5）

当前 Dockerfile 仅 x86_64；建议增加 multi-arch build（linux/arm64、linux/loongarch64）+ 在 Organization 资源暴露标准数据导出 API（如 GET /api/export/{resource}.json 符合 IMS Common Cartridge 或 Caliper 规范）。

◐ 部分完成  6. 能力图谱的"前置/并列/递进"语义区分（参数模块 1.1.2）

RelationType 通用模型已支持自定义 name，但前端 CompetencyGraph 页面未提供可视化的"前置→后续"边类型切换器；建议在 relation 录入时增加 type 选择（前置/并列/递进/包含）。

◐ 部分完成  7. AI 助教工具的专门入口（参数模块 2.3）

当前通过 ai-chat-button 浮窗通用触发，建议在 teacher 工作台增加独立"AI 助教"卡片（一键生成 PPT、生成教案、生成试题），与 ai-assistant 入口区分角色。

◐ 部分完成  8. 学习路径规划的通用化（参数模块 3.5）

学习路径目前在微专业体系下完整（mm-timeline.tsx），但传统课程尚未抽象 LearningPath 资源；如需对所有课程生效，建议新增 LearningPath 资源 + 进度跟踪 API。

三、验收结论

本次基于《课堂星智慧教学系统功能参数（第二期）》的 35 项功能条目进行核对，其中已完全实现 27 项（77%），部分完成 5 项（14%），待完成 3 项（9%），整体功能完成度约 86%。

3.1 验收通过项

✓ 知识图谱：能力图谱节点/关系/展示、Excel/XMind/OPML 多格式导入；思政图谱完整版（含分类/关系/案例/资源面板）

✓ AI 智能体：AI 出题（6 种题型+5 级难度）、教学素材生成、AI 问答（流式+多轮+自定义 prompt）、智慧空间

✓ 基础教学：讨论区/回复、签到（含 QR Code）、考试全流程（出卷/提交/批改/分析）、邮件问答

✓ 学情分析：行为采集、班级多维分析、个性化推荐引擎

✓ 教学资源：资源推荐、资源使用统计

✓ 管理功能：学生/教师/班级 CRUD、租户级 AI Key 管理

✓ 附加功能：阿里云 OSS、Ant Design + ECharts 国产前端栈、邮件 SMTP 集成、超星 OPML 兼容

✓ 微专业：9 大资源 + 15+ 前端页面，开课-选课-学习-作业-批改全链路打通

3.2 需补全项（8 项，按优先级排序）

[P0] 管理端"重置用户密码"UI 入口（影响学校管理员日常运维）

[P0] 管理端"批量导入学生"UI 入口（参数明确要求）

[P1] 思政图谱 AI 智能提取（与能力图谱对齐）

[P1] 课中即时测验独立模块（教师日常高频使用）

[P2] 能力图谱"前置/并列/递进"边类型可视化

[P2] AI 助教工具独立工作台入口

[P2] 国产芯片 multi-arch Docker build

[P3] 学习路径规划在非微专业课程下的通用化

3.3 建议

1) 优先交付 P0 两项（密码重置 + 批量导入 UI 入口），均为学校日常管理必需，且后端能力已具备，纯前端补全；
2) P1 两项可合并为一轮"AI 增强"迭代：思政 AI 提取 + 课中即时测验；
3) P2-P3 列入第二期 roadmap，与产品侧确认优先级；
4) 国产化适配（multi-arch）建议作为"信创版"分支独立交付，避免影响主线 x86_64 的发布节奏。